# 竞争性谈判文件

项   目   号： CQHGZYXY-G-202202

谈判项目名称： 重庆化工职业学院（长寿校区）实验废水池及生化池整改

采  购  人：

# 二〇二二年一月

# 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 1 -

一、 竞争性谈判内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、谈判资格	- 1 -

四、谈判有关说明	- 1 -

五、保证金、标书费缴纳与退还	- 2 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 2 -

七、其它有关规定	- 3 -

八、联系方式	- 3 -

第二篇工程技术规范、报价要求和结算原则	- 4 -

一、谈判项目概况	- 4 -

二、报价方式	- 4 -

三、报价范围及技术规范	- 4 -

四、报价原则	- 4 -

五、结算原则	- 8 -

六、附件	- 11 -

第三篇 谈判项目服务要求	- 12 -

一、服务期、地点及验收方式	- 12 -

二、质量、安全要求和验收方式	- 12 -

三、施工要求	- 12 -

四、施工组织	- 12 -

五、质量保障及售后服务	- 12 -

六、人员要求	- 13 -

七、付款方式	- 14 -

八、违约责任	- 15 -

九、其他	- 16 -

第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止	- 18 -

一、谈判程序	- 18 -

二、成交原则	- 20 -

三、无效谈判	- 21 -

四、采购终止	- 22 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、谈判费用	- 23 -

二、竞争性谈判文件	- 23 -

三、谈判要求	- 23 -

四、成交供应商的确定和变更	- 24 -

五、成交通知	- 25 -

六、签订合同	- 25 -

第六篇  合同草案条款	- 26 -

第一部份  合同协议书..................................................................................................- 27 -

第二部份  通用合同条款	- 31 -

第三部分  专用条款	- 32 -

第七篇  响应文件格式要求	- 72 -

一、经济部分	- 73 -

二、技术部分	- 74 -

三、商务部分	- 75 -

四、资格条件及其他	- 76 -

五、其他应提供的资料	- 82 -

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆化工职业学院对重庆化工职业学院（长寿校区）实验废水池及生化池整改项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

- 竞争性谈判内容

| 项目名称 | 项目编号 | 最高限价（元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆化工职业学院（长寿校区）实验废水池及生化池整改 | CQHGZYXY-G-202202 | 166166.23 | 1000.00 | 1 | 工程 |

二、资金来源

自筹资金

三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。以下简称供应商。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，和根据项目特点设置的特定资格条件：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标供应商应具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力的独立法人单位。

四、谈判有关说明

（一）发售竞争性谈判文件时间：凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2022年1月24日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆化工职业学院校园网（http://www.cqcivc.edu.cn/）上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）谈判文件购买费为：200元/份（售后不退）

（三）报名时间：响应文件递交截止时间前。

报名时提供基本资格条件和特定资格条件（第一篇 三、谈判资格）扫描件发送至：jjhqc@cqcivc.edu.cn。咨询电话：023-81880151

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、缴纳了谈判文件购买费。

3、缴纳了投标保证金。

（五）谈判地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）；

投标地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）。

（六）提交响应文件起止时间：2022年1月28日北京时间9:30-10:00

（七）谈判开始时间：2022年1月28日北京时间10:00。

五、保证金、标书费缴纳与退还

（一）投标保证金和标书费相关事项

1、投标人须按本项目规定的投标保证金金额和标书费足额缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容，标书费200元/份），由投标人从其基本账户汇至以下账户，保证金的到账截止时间为递交响应文件截止时间前1小时。

保证金和标书费收取账户

收款单位：重庆化工职业学院；

开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；

账号：50001120041052506322。

（1）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为公司基本账户。

（3）投标保证金和标书费单笔一并缴纳。

（4）汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “CQHGZYXY-G-202202”的采购计划编号，以便采购人开具缴费收据；并在投标文件中附纸质的转账凭证；纸质的转账凭证必须盖章并随身携带，在递交响应文件的同时递交；电子转账凭证的清晰截图必须以公司名称加项目名称命名发至专门接收保证金退还账户信息的邮箱：8840546@qq.com。

（二）投标保证金退还方式

未中标单位的投标保证金，在中标通知书发出后十个工作日内按来款渠道直接退还。

中标人的投标保证金，自动转为履约保证金一部分。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知 财库〔2020〕46号的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆化工职业学院

联系人：黄老师（招投标办公室）

电  话：023-81880151

项目联系人：何老师

电话：023-81880217

地  址：重庆市长寿区菩提东路2009号

项目监督人：郑老师

监督电话：023-81886051

学校纪检监察部门电话：023-81886017

第二篇工程技术规范、报价要求和结算原则

一、谈判项目概况

项目名称：重庆化工职业学院（长寿校区）实验废水池及生化池整改

建设地点：重庆化工职业学院长寿校区

招标范围：重庆化工职业学院第一实训楼实验室废水处理池整改；重庆化工职业学院创业园污水管道及生化池整改。

计划总工期为:45日历天。

最高限价：166166.23元，其中安全文明施工费为3980.09元

二、报价方式

工程量清单计价

三、报价范围及技术规范

1、按已审定的“工程量清单”（详见本项目公告附件）要求填报价格及编写总说明，否则视为对竞争性谈判文件不响应。项目编码、项目名称、项目特征、工作内容、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。供应商的投标报价应是本工程合同段招标范围内的全部工程的响应报价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、成交供应商施工过程中必须采取切实可行的施工作业保护措施（包含但不限于对人员、半成品、成品的保护），由此产生的所有费用成交供应商不得再要求另行计取。

3、本工程技术要求详见施工方案及工程量清单（详见本项目公告附件）。本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求

四、报价原则

1、报价方式及要求：

1.1报价方式：工程量清单计价。

1.2报价要求：本工程招标将设置总价最高限价(总价最高限价为发布的招标控制价的金额)和全部工程量清单综合单价最高限价，项目最高限价以及全部工程量清单综合单价最高限价与招标文件同时发布，各投标人在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn/）网上自行下载。供应商的投标总报价不得高于最高限价，各单项报价均不得高于全部工程量清单综合单价最高限价，否则其投标文件按废标处理。

2、报价范围：按本须知、“工程量清单”及技术方案的要求填写相应单价表格。供应商的投标报价应是本工程招标范围内的全部工程的投标报价。

3、报价原则：本招标工程由供应商以招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工方案、现场踏勘、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市构筑物工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市园林绿化工程计价定额》、2018年《重庆市仿古建筑工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市绿色建筑工程计价定额》和2018年《重庆市建设工程施工机械台班定额》、2018年《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、2018年《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》及其相关配套文件等国家及地方相关规定为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括但不限于完成招标范围内的工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。供应商应认真填写综合单价清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单综合单价子目的单价和总价中。供应商在工程量清单综合单价中多报的子目和单价或总价采购人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。

4、人工价格：参照招标控制价发布当期（采用2021年第10期，当期没有的，参照上一期）重庆市建设工程造价总站主办的《重庆市工程造价信息》中公布的信息价，并结合自身实力、市场行情自主合理报价，中标后不再调整。

5、材料价格：本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。）本工程所需材料由投标人按照施工方案要求采购，所选材料的产品质量均不得低于本工程的设计要求，其价格参照招标控制价发布当期（采用2021年第10期，当期没有的，参照上一期）重庆市建设工程造价总站主办的《重庆市工程造价信息》中公布的信息价（除税价）,并结合市场行情以及自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险，中标后材料价格不作调整。

6、措施项目费：措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

6.1 施工组织措施项目清单：供应商按采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。如中标费率高于规定费率，则按规定费率进行结算（注：本工程不因工程变更引起施工方案改变而调整施工组织措施费,增加工程量其增加部分施工组织措施费不予结算。）。

6.2 施工技术措施项目清单：技术措施清单中在本次招标范围内以项计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计量规则及工程量清单说明按实计量（注：技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，中标单价不因工程变更、工程量增减等原因改变。）。

7、综合单价清单项、量、价

7.1如果采购人提供的工程量清单中的工程量与施工方案中工程量不一致，供应商应于本项目中规定的答疑时间前通知采购人核查，除采购人对工程量清单主动补遗或对供应商质疑作修改外，应以工程量清单中列出的工程量为准。供应商在编制投标报价时不得擅自变改采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理；若评标时未发现的修改，在实施时将按有利于采购人的原则进行修正。

7.2综合单价清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量。

7.3本工程各分部分项综合单价清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中相应项目编码和项目名称及施工方案、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；工程量清单综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及一般风险费用。在本次招标工程量清单范围内的中标综合单价不调整，变更部分详见工程结算原则。

7.4谈判文件及相关补遗文件规定了暂定材料单价或暂列金额项目或专业工程暂定价，供应商必须按规定的暂定价格进行报价，供应商不得修改，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理；若评标时未发现的修改，在实施时将按有利于采购人的原则进行修正。

7.5供应商必须严格按采购人提供的《工程量清单》格式内所有项目进行报价，不得出现漏项或增项，必须提供工程量清单报价编制说明，否则视为对谈判文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在综合单价清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按投标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及安全文明施工专项费用，并据此从结算价中扣除。

7.6本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为投标报价的唯一依据，供应商应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征和主要工程内容”的描述结合招标文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工方案和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。

7.7供应商的报价中各单位工程项目名称、项目特征或工程内容相同清单项的综合单价必须相同，否则结算时就低原则处理。

8、安全文明施工费：

8.1 根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

8.2 本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、2018年《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发〔2016〕35号规定的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《谈判报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。

9.规费、税金、竣工档案编制费：

9.1 规费：按相关规定执行。

9.2 税金：按按国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）、住房城乡建设部办公厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）、重庆市城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）及《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2019）143号）执行，按增值税一般计税方法编制预算。

9.3 竣工档案编制费：按《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》渝建发〔2014〕26号、2018年《重庆市建设工程费用定额》规定执行。

10. 根据《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发<2016>35号）文件规定，本工程最高限价中材料价格中的计价材料和未计价材料均按不含进项税额价格计入。

11.因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

五、结算原则

（一） 结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则取消此项目）。

实际报价以竞标现场书面报价为准，成交单价将由报价文件（第一轮报价）中的清单价格按照实际报价下浮比例（第二轮报价的总价减去暂列金额和安全文明施工费与第一轮报价总价减去暂列金额和安全文明施工费相比的下浮比例）同比例下浮进行计算。

（二）各部分的结算原则如下：

（1）分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以成交供应商最后成交单价为结算单价依据，乘以招标工程量清单数量，变更工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算且经采购人及监理工程师（有监理单位的情况下）审核签证（经采购人签字盖章）的合格的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得到分部分项工程量清单结算价。

备注：本工程分部分项清单中的“建渣外运（运距18KM）”，投标人在报价时按运距18KM考虑。

（2）措施费

施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的成交价作为结算价。

施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的成交价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以成交供应商投标报价的成交综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

（3）本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法

工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交供应商在变更项目启动后7天内向采购人提出，经采购人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中相同子项的综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交供应商报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有类似子项（由采购人和监理人认定）的，原则上按投标时的类似子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中类似子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交供应商报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更增加的工程项目及承包范围以外的工程项目（如果有）而致使已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013，参照2018年重庆市建设工程计价定额及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》（渝建发〔2019〕25 号）及相关文件等执行，其中人工价格按照新增项目施工期间《重庆工程造价信息》公布的信息价的平均价格执行，投标报价中没有的材料价格则由采购人核定，增值税按一般计税方法计取，总价下浮 10 %后进入结算（其中采购人核定的价格、安全文明施工费和规费、税金不予下浮﹝指税前下浮后再计税金，税金不再重复下浮﹞。

变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

（4）价格调整

人工费价差调整办法：不调整。

材料费价差调整办法：不调整。

（5）其他项目清单结算金额

本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。

（6）安全文明施工费：按渝建发[2014]25号的规定按实结算，费率按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

（7）规费：按投标费率结算，若成交供应商的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（8）税金：按投标费率结算，若成交供应商的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（三）本工程结算金额最终以采购人委托的第三方机构（结算审计单位）审定的金额为准。

注：成交供应商必须按上述规定编制工程结算，编制工程结算必须仔细认真。如果送审结算金额与审定金额相比，审减率在5%之内（含5%）的，结算审核费由采购人承担；审减率超过5%的，结算审核费由成交供应商承担。

（四）结算金额需满足条件：结算金额不得超过成交金额的10%。

（五）安全文明施工费：按 《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

（六）规费：按 《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关规定执行。

（七）税金：按 《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关规定执行。

（八）竣工档案编制费：按 《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关规定执行。

六、附件

施工方案和经审定的工程量清单

第三篇 谈判项目服务要求

一、服务期、地点及验收方式

（一）工期：45日历天。

（二）建设地点：重庆化工职业学院长寿校区

二、质量、安全要求和验收方式

1、质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2、安全要求达到国家现行施工安全规范标准。

3、供应商提供的货物、工程或服务未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失

三、施工要求

1．施工期间搭设必要的围挡隔离措施，现场全封闭施工。

2. 及时对垃圾进行清运及周边清洁的恢复。

3．注意人员及周边设施设备、绿化的保护，由施工单位造成的相关损失，施工单位承担全责并赔偿相应损失；施工单位必须服从我校及我校物业公司、监理单位（如果有）的施工现场管理。

4、专业作业人员必须持证上岗，施工人员在生化池及实验废水池作业时，安全监管人员必须全程在场。

四、施工组织

1．施工原则

现场施工配电箱、开关箱、安装在干燥通风的场所，周围不得堆放杂物，远离易燃、易爆物品；现场配备适用灭火器，随时用隔离杆对施工现场进行隔离；进入现场的人员必须戴安全帽、安全绳等安全防护用品，发生相关安全事故由施工单位全责承担；现场地面及周边设施的保护，若发生与施工有关的损失由施工单位全责承担。

2．施工方案及措施

投标单位自行编制和现场相结合且可行的施工措施组织方案，施工班组成员配置合理（由投标单位提供施工班组配置），相关特种工种作业人员必须持有相关专业证书，安全管理严格把控，安全措施现场安全员随时监督检查，保证作业安全，施工单位项目负责人在施工期间必须现场驻守，保证项目顺利进行。

五、质量保障及售后服务

（一）工程设施设备和材料质量总体要求：工程相关设施设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；设施设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。

（二）项目施工所需货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

（三）供应商保证项目施工期间的安全；项目所需货物到达采购人现场所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（四）供应商使用的项目所需货物及材料未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（五）采购人对成交供应商提供的施工材料有权要求其作质量及环保检测，检测费用由采购人承担，因施工材料未达到国家和行业标准，采购人有权要求更换不合格材料，由此造成的工期延误，成交供应商承担相应违约责任、一切经济损失及法律责任。

（六）工程质保期1年、缺陷责任期为1年（质保期从竣工验收合格之日起计算）。

（七）工程保修期内，所有设施设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（八）工程保修期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。成交供应商应在采购方通知48小时内到现场进行维修维护，否则采购方委派第三方进行产生的所有费用由成交供应商承担。

（九）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（十）、工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求。

六、人员要求

（1）项目负责人要求

项目负责人须为本单位员工,具有建筑专业中级及以上技术职称。

应提供职称证、社保局出具的2021年9月至2021年11月养老保险缴纳证明复印件并加盖供应商单位公章鲜章。

（2）其他主要管理人员：

主要管理人员应配备齐全，至少满足以下要求：

持有效证件的施工员不少于1人、安全员不少于1人、质量员不少于1人等，所有人员应为本单位员工。

主要管理人员提供合格的上岗证书，社保局出具的2021年9月至2021年11月养老保险缴纳证明复印件加盖投标单位鲜章。

以上主要管理人员要求作为实质响应要求。在施工过程中，应同时满足《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》（DBJ50-157-2013）。以上人员一人一岗，不得兼任。

注：根据建办人函〔2018〕257号《住房城乡建设部办公厅关于同意在部分地区开展住房和城乡建设领域从业人员有关证书电子化试点的复函》，以上人员的证件若为电子化证书，可提供在网上打印的相应证件的电子化证书并加盖供应商单位公章。

七、付款方式

1、合同签订后五日内，成交供应商需向采购人提供合同金额10%的履约保证金，履约保证金以现金、支票、汇票、本票或者银行保函形式提交，采用银行保函的必须为不可撤销且见索即付。履约保证金在工程竣工验收合格后14天内无息退还。

2、工程竣工验收合格后，支付成交合同金额的75%；经相关单位结算审核后，供应商向采购人支付结算金额的5%作为质量保证金后，采购人向供应商支付至结算金额的100%，缺陷期壹年满后无质量问题，供应商向采购人申请无息退还质量保证金，采购人审核后20个工作日内无息退还质量保证金（供应商垫资不计息）。每次付款前成交供应商需向采购人提供等额的正式税务发票。如成交供应商未开具相关等额正式税务发票的，采购人有权拒付相应款项，且不承担任何违约责任）。

3、工程款的支付应在达到支付条件时先由成交供应商提交支付申请，经采购人审批同意，成交供应商按采购人要求提交相关资料及正式税务发票后，采购人按约定支付工程款。成交供应商按财务要求开具正规工程票据应附完税证明，本工程所有付款均不计利息。成交供应商未开具相关等额正式税务发票的，采购人有权拒付相应款项，且不承担任何违约责任。

4、成交供应商完工后，成交供应商必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉人工费、材料费未结清的情况，采购人将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实投诉纠纷。

5、工程最终结算价款以采购人指定的相关单位的审核结果为准。

八、违约责任

（一）因成交供应商原因导致延期开工、中途停工或工期延误，成交供应商应当按每逾期一天按合同总金额的1‰向采购人支付逾期违约金。

（二）因成交供应商原因导致延期开工、中途停工或工期延误累计超过10 天，采购人有权单方解除合同，并扣除合同总金额的10%作为违约金，同时成交供应商提供的原材料无偿归采购人所有。

（三）采购人认为成交供应商所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求，不能适用于本工程，采购人有权要求成交供应商更换达到本工程合格标准的材料品牌为止，采购人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用。未经采购人允许，成交供应商不得采购与谈判文件和采购人要求不相符合的材料，如经采购人发现，成交供应商向采购人缴纳 5000.00 元/次违约金或按应购材料价值（二者择其价高者确定）向采购人缴纳违约金及承担由此造成的一切经济法律责任，并按采购人要求立即更换认定的材料，成交供应商拒绝按采购人要求更换，该种材料改为第三方供货，采购人收取成交供应商该类材料费的20%作为违约金，并按采购人实际支付的货款从成交供应商的结算价款中扣除。

（四）成交供应商应妥善保护施工场地设施设备，如造成损失，应照价赔偿。

（五）成交供应商应严格遵循安全生产管理有关规定，如施工过程发生的损失或事故（包括罚款），由成交供应商负责并承担给采购人及第三方造成的一切经济法律责任。

（六）成交供应商应当保证所提交的营业执照、资质证书等所有文件均是真实有效的，如存在虚假资料，采购人有权取消供应商成交资格或解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

（七）成交供应商工程质量未达到谈判文件及本项目一切补充材料规定要求的，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任并赔偿所造成的损失，同时在成交供应商达成整改要求之前采购人有权拒绝支付工程款。

（八）人员管理

1、成交供应商擅自更换项目负责人的违约责任：视为成交供应商违约，成交供应商向采购人支付违约金2000元/次；

2、项目负责人不能认真履职的，采购人向成交供应商发出书面通知，成交供应商七日内不更换项目负责人的，视为成交供应商违约，成交供应商向采购人支付违约金2000元/次；

3、主要施工管理人员不能认真履职的，采购人向成交供应商发出书面通知，成交供应商七日内不更换主要施工管理人员的，视为成交供应商违约，成交供应商向采购人支付违约金2000元/次；

4、成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为成交供应商违约，成交供应商向采购人支付违约金2000元/人.次；

九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及本竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）施工前，供应商应制定详细施工方案提交采购人审核；

（三）材料使用前，向采购人提交相关质量证明文件；

（四）施工中的机具、设备等由供应商自行安排；

（五）特种作业人员提交相关特种操作证供采购人备案；

（六）供应商负责对现场及周边设施设备等的保护，因供应商原因造成的设施设备损坏，供应商全责赔偿损失；

（七）供应商应做好现场安全管理，发生相关安全事故由供应商全责承担；

（八）施工现场垃圾清运及清洁恢复由供应商负责（垃圾清运必须在夜间或非办公期间进行）。

（九）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（十）成交供应商需及时完善项目过程资料，过程资料需与工程实体同步。如未按要求完善过程资料的情况，视为成交供应商违约，成交供应商向采购人支付违约金2000元/次。

（十一）工程验收合格后30个日历天内，成交供应商需提供结算审核资料。如未按时提供结算审核资料，视为成交供应商违约，成交供应商向采购人支付合同总金额的2%作为违约金。

（十二）成交供应商可以向采购人提交书面变更建议，应当以成交供应商单位名义书面向采购人提出申请（需提前七个日历天提出）。详细说明变更的内容、理由，以及该变更对项目的工期、投资、质量、安全、运营管理、生态环境等的影响，客观反映项目合同变更的必要性和可行性，包括：缩短工期，降低采购人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给采购人带来的长远利益和其他利益。采购人接到此类建议后，可以选择：不采纳/采纳/补充进一步资料的书面通知。

（十三）如因成交供应商原因造成本项目不能办理施工许可证，采购人有权取消供应商成交资格或解除合同。

（十四）踏勘

投标单位自行前往现场踏勘并承担一切安全责任和费用，招标人不组织，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为其在递交竞争性谈判响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的所有风险、义务内容已经全面了解，并在其竞争性谈判响应文件中已充分考虑了各种因素

（十五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（十六）本项目不允许违法转包、挂靠

第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

一、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）； 本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注①） 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注①）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购人构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 投标供应商应具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力的独立法人单位。 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳保证金 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

③以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交，《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

二、成交原则

（一）评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（二）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（三）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从技术（质量）、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术（质量）、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.谈判小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，按无效谈判处理。

4.关于政策性扣减

4.1政策性扣减范围

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件、残疾人福利性单位的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

4.2政策性扣减方式

4.2.1供应商为非联合体参与谈判的，对小微企业统一给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

4.2.2供应商为联合体参与谈判的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小微型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，用扣除后的报价参与评审。

4.2.3监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

5.关于小微企业：

按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 财库〔2020〕46号之规定，中小企业的标准为：

5.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

5.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）执行。

5.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

6.依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

6.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.依照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）之规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8.成交候选人的确定：

谈判小组将依照评审办法从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未通过符合性检查的；

（三）供应商未实质性响应谈判文件的；

（四）供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判的；

（五）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳保证金的；

（六）供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

（七）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（八）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（九）谈判小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，供应商未在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的；

（十）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）谈判的；

（十一）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十二）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十三）供应商以联合体形式参与谈判的；

（十四）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中各分包符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书，谈判项目技术（质量）需求，谈判项目服务要求，谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止，供应商须知，合同草案条款，响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购人构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体竞标。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购人构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目号、谈判项目编号、谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人构将在重庆化工职业学院校园网（http://www.cqcivc.edu.cn/）网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案条款

# （合同编号：       ）

采购人：

供应商：

签订时间：

签订地点：

## 第一部份  合同协议书

### 采购人（全称）：                     （以下简称“采购人”）

供应商（全称）：                     （以下简称“供应商”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源： 自筹资金

5.工程内容：

6.工程承包范围：见招标人提供的本工程的施工方案及工程量清单所明确的全部工程内容。

7.本工程施工过程中，采购人有权修改该工程的量、项等，供应商必须无条件接受，并不得因此要求采购人在招标文件规定以外的计价原则另行计价。

二、合同工期

开工时间：

竣工日期：

工期总日历天数：45日历天。

三、质量标准

工程质量符合达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（中标价即为签约合同价，含销项税）为：人民币（大写）                      (¥             元)；其中安全文明施工费：人民币（大写）                       (¥        元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目负责人

供应商项目负责人：              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）本工程招标文件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）其他合同文件及设计变更通知书等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在                     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自供应商向采购人提交了履约保证金后，并经双方法定代表人或委托代理人签字及单位盖章生效。

十三、合同份数

本合同本合同一式捌份，采购人陆份，供应商贰份，正副本具有相同法律效力。

采购人：（盖章）                            供应商：（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

部门负责人：                                部门负责人：

经办人：                                    经办人：

住    所：                                  住    所：

电    话：                                  电    话：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

第二部份  通用合同条款

采用住房城乡建部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-20 17-0201）。

第三部分  专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：/。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：     /           ；

资质类别和等级：  /             ；

联系电话：    /            ；

电子信箱：    /            ；

通信地址：    /            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按现有条件施工。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及相应的法律和地方政府的有关规定等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程。

用托1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：  不采用  ；

采购人提供国外标准、规范的份数：不采用  ；

采购人提供国外标准、规范的名称：  不采用  。

1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用合同条款及其附件、本工程招标文件及补遗书、答疑书、通用合同条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、已标价工程量清单、经双方确认进入合同的其它文件及设计变更通知书等。

1.6 图纸和供应商文件

1.6.1 采购人向供应商提供技术方案

1.6.2 供应商文件

本t  需要由供应商提供的文件，包括：施工方案；

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：需遵守采购人相关管理规定。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场现状。

关于采购人向供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

2. 采购人

2.2 采购人代表

采购人代表：

姓    名：                  ；

身份证号：                    ；

职    务：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

采购人对采购人代表的授权范围如下：采购人代表对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由采购人处理的有关问题，并对工程量进行确认 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：以采购人通知为准 。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件：按现有条件施工。

2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：不采用 。

采购人是否提供支付担保：不采用  。

采购人提供支付担保的形式：不采用。

3. 供应商

3.1 供应商的一般义务

A、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：供应商按建设行政管理部门和相关部门的要求，提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。

B、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工方案，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠负责。

C、需供应商办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由供应商自行负责办理，费用已包含在合同价中。

D、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程移交前供应商需采取有效措施保护已完工程不受损坏，非采购人原因造成成品、半成品、材料设备（包括其它专业或施工单位所有的）损坏由供应商负责修复并承担赔偿责任；如造成第三方人身伤害的，由供应商依法承担一切责任并承担相应费用。工程移交后由采购人负责。

E、施工场地清洁卫生的要求：按渝建发（2016）62号文和JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》及有关规定执行。

F、施工过程当中应严格按照重庆市环保、建设等行政管理部门的规定，文明、安全施工、环保施工，确保达到文明工地标准。

G、凡设计图及说明要求与《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019版）》的通知》（渝建发﹝2019﹞25号）等国家和重庆地方强制性规定相矛盾的，一律《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019版）》的通知》（渝建发﹝2019﹞25号）和强制性规定为准，其相关的费用已包括在合同价中。

H、供应商负责保护施工现场范围内地上、地下各种管线和施工场地用地红线外既有的一切管线、构筑物等，并承担由此而发生的费用。如供应商对管线和建、构筑物造成损坏或破坏的由供应商自行负责修复并承担所有经济责任和法律责任。

I、严格按采购人提供的施工图、图说、设计变更、答疑纪要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工，确保工程按质按期完成。

J、做好开工前的准备工作。

K、负责将水、电接入施工场地，负责承担水（含水源）、电（含电源）及其接口、接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。

L、负责组织施工采取预防措施，确保安全，在施工期间因供应商原因发生的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由供应商承担一切经济损失和法律责任。

M、负责施工中所有材料购买、运输、储存保管，且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定，同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此产生的相关费用。

N、施工过程中非采购人原因引起的安全事故，由供应商承担全部责任。

O、供应商入场后与监理工程师、采购人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需要交接部位进行交接，作好记录，并由监理工程师和采购人代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由供应商承担。

P、凡采购人要求增加的与本工程相关的工作，供应商应无条件接受并即时组织施工，费用另行计算。

Q、供应商在签订施工合同后15个工作日内提交施工报建所需的相关资料。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：     ；

身份证号：                     ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                     ；

3.2.2 供应商擅自更换项目负责人的违约责任：供应商未经采购人许可更换项目负责人，一经查实，视为供应商违约，供应商向采购人支付违约金2000元/次，并3日内无条件清离现场，造成的一切损失由供应商自行承担，由此给采购人造成的损失供应商应作出赔偿。

采购人和相关监督部门对工地进行不定期检查，发现项目负责人三次不在现场，除按上述约定执行外，由采购人上报相关监督部门把供应商列为不诚信企业，取消其两年内参加长寿区政府投资招标项目的投标资格并在网上公示。

3.3 供应商人员

3.3.1 供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5日内。

3.4 供应商人员管理

3.4.1项目负责人不能认真履职的，采购人向供应商发出书面通知，供应商七日内不更换项目负责人的，视为供应商违约，供应商向采购人支付违约金2000元/次；

3.4.2主要施工管理人员不能认真履职的，采购人向供应商发出书面通知，供应商七日内不更换主要施工管理人员的，视为供应商违约，供应商向采购人支付违约金2000元/次；

3.4.3供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为供应商违约，供应商向采购人支付违约金2000元/人.次；

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家相关规定执行 。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由供应商自行支付。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至竣工验收合格并移交采购人。

3.7 履约担保、民工工资担保、低价风险担保（如果有）

供应商是否提供履约担保、民工工资担保、低价风险担保（如果有）： 是 。

供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同金额的10%（xxx）元（为全现金转账或银行保函），供应商在采购人发出中标通知书后7个工作日内将履约保证金以银行转帐或电汇方式或保函缴至采购人的账户，作为采购人、供应商双方签订合同的前提条件。工程竣工验收合格后30天内退还供应商所缴纳的履约保证金（不计息）。

保函的续保：保函到期前一个月，供应商须提供与原保函同等额度的续期保函。否则，视为违约，并从工程款中扣除原保函同等金额作为履约保证金。

无论合同金额与实际结算金额是否有出入，采购人和供应商均不得就履约保证金金额及利息提出增减或补偿要求。

供应商提供民工工资担保的形式、金额及期限的：供应商向重庆市长寿区住房和城乡建设委员会提供民工工资保证金为：合同金额的2%（xxxxx元人民币），供应商在采购人发出中标通知书10个工作日内将民工工资保证金以转账（或电汇）方式缴至重庆市长寿区住房和城乡建委会帐户。民工工资的支付按《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）文件执行。民工工资保证金的退还按《长寿区城乡建设委员会 重庆市长寿区人力资源和社会保障局关于印发长寿区建设领域农民工工资支付管理办法的通知》（长建委［2012］233号）文件执行（不计息）。

农民工工资保证金减免优惠政策按照重庆市城乡建设委员会《关于进一步认真落实建筑领域农民工工资保证金减免优惠政策的函》 渝建函〔2017〕270号的要求执行。

无论合同金额与实际结算金额是否有出入，采购人和供应商均不得就民工工资保证金金额及利息提出增减或补偿要求。

3.8 农民工工资专用账户管理及银行代发制度

供应商必须设立农民工工资专用账户并为农民工办理实名制工资支付银行卡，采购人将应付工程款中的人工费（工资款）拨付至工资专用账户，供应商委托农民工工资专用账户开户银行直接将农民工工资发放至农民工工资卡。

3.8.1设立工资专用账户

（1）供应商须设立农民工工资专用账户，工资专用账户由供应商自主选择银行，账户资金按项目管理，仅用于支付对应项目的农民工工资，不得挪作他用。工资专用账户的开设、使用和管理应按照人民银行相关规定执行。

（2）供应商在本合同签订后五日内向采购人提供一个本工程的农民工工资专用账户（开户银行和账号），在本合同有效期的期间不得变动。

（3）供应商在办理项目施工手续时，应将工资专用账户相关信息报送长寿区城乡建委，并填报“施工合同履约管理网络系统”。

3.8.2 办理农民工工资卡

（1）工资卡实行一人一卡，一张平安卡对应一张工资卡。

（2）供应商负责为本工程所用农民工（含分包企业农民工，下同）免费办理工资卡，开通短信通知业务，交由农民工本人保管和使用；分包企业（包括承接供应商发包工程的专业企业、劳务企业）应及时将所用农民工花名册报供应商。在办理工资卡前，供应商应通过“施工合同履约管理网络系统”查询本工程所用农民工的工资卡信息，经确认无工资卡信息的农民工需要为其办理工资卡，已有工资卡信息的农民工则不再办理。

（3）供应商应将本工程所用农民工的工资卡信息，及时填报“施工合同履约管理网络系统”，并负责工资卡的补办、变更等事宜。

3.8.3 农民工工资支付

（1）采购人按照合同约定及时确认供应商已完工产值，以不低于当月已完产值的 25%作为当月人工费（工资款），单独拨付至供应商的工资专用账户对应项目中（若农民工工资金额大于当月已完工产值的 25%时，按实际人工费数额拨付；若农民工工资金额小于当月已完工产值的 25%时，按当月已完工产值的 25%拨付）。

（2）供应商对农民工工资发放负总责，应将应付的当月人工费（工资款）汇入工资专用账户对应项目中。 供应商应按照合同约定及时上报工程进度款、结算资料、完善请款相关手续并按月足额支 付农民工工资，如因供应商原因造成农民工工资不能按时发放，采购人不承担未按期拨付人工费（工资款）而导致的工期延误、停工损失等责任。

（3）供应商收到当月工资款后应委托银行及时支付对农民工工资，如供应商未严格执行，城乡建设主管部门应责令其整改。对未按渝建发〔2017〕13号文执行且发生拖欠的承包企业、分包企业及从业人员等责任主体，列入拖欠工资企业“黑名单”。对于承包企业在“黑名单”发布期内所有新开工项目加倍缴纳农民工工资保证金，并在诚信综合评价中予以扣分，从业人员在“平安卡管理系统”予以记录。

（4）采购人应将供应商上月农民工工资银行支付凭证，作为拨付当月应付人工费或其他工资款的前置要件。

3.8.4 其余农民工工资专用账户管理及银行代发制度未尽事宜，按渝建发〔2017〕13号执行。

4. 工程质量

4.1 质量要求

达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则；事故原因调查不清不放过；事故责任都没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

4.1.1 特殊质量标准和要求：不采用  。

关于工程奖项的约定：不采用 。

4.1.2工程质量管理

供应商应严格遵守采购人单位的相关质量管理办法和制度。

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1供应商提前通知采购人隐蔽工程检查的期限的约定：工程施工前48小时内 。

采购人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：供应商按《通用条款》第6.1条、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《关于印发2016年房屋建筑和市政基础设施工程安全生产文明施工工作要点的通知 》（渝建发〔2016〕62号）、渝建发[2014]25号文件执行。

供应商制定严格的安全防护措施，确保安全施工。如造成安全事故、责任事故，供应商应按规定上报，责任和经济损失由供应商自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由供应商承担。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：供应商应组建现场治安管理机构或联防组织和编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：供应商负责。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：供应商应按照《关于印发2016年全区房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘和噪声污染防治工作实施方案的通知 》（长建委发〔2016〕45号）、《关于印发2016年房屋建筑和市政基础设施工程安全生产文明施工工作要点的通知 》（渝建发〔2016〕62号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。本工程施工过程中被相关职能部门通报批评或媒体曝光,供应商除承担相关职能部门的处罚外，还应向采购人缴纳违约金1000元/次。

5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：结算时，安全文明施工费按渝建发[2014]25号、渝建发〔2016〕35号和渝建[2018]195号文件规定计取。安全文明施工的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行文件要求执行，做到专款专用。

5.1.5施工安全管理

供应商应严格遵守国家及采购人的相关安全管理办法和制度执行。

6. 工期和进度

6.1 施工方案

6.1.1 合同当事人约定的施工方案应包括的其他内容：施工进度总体计划、安全文明施工措施等符合规范要求的其他资料。 进度计划安排必须符合采购人对本工程的总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。

6.1.2 施工方案的提交

供应商提交详细施工方案的期限的约定：合同签订后7日内。

6.2 开工

6.2.1 开工准备

关于供应商提交工程开工报审表的期限： 按采购人要求办理 。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：

工程地质和地下管线资料的提供时间：无。

由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  /

水准点与座标控制点交验要求： /

协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款执行，由供应商承担费用。

双方约定采购人应做的其他工作：协助供应商处理周边关系及环境保护事宜。

采购人委托供应商办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。

关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：供应商在收到中标通知书后 5 日内完成所有开工前准备工作。

6.3开工通知

以采购人通知为准。

6.4 测量放线

6.4.1采购人通过监理人向供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

6.5 工期延误

6.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：采购人只顺延工期，但不承担其它违约责任及费用索赔。

6.5.2 因供应商原因导致工期延误

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，按合同总金额的1‰向采购人支付逾期违约金。

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同额的5%。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：若有不利物质条件出现,采购人只顺延工期,不承担其它违约责任且不调整中标价格。所发生的相关费用由供应商自行承担。

6.7 异常恶劣的气候条件

采购人和供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

按政府或相关部门文件规定执行。

6.8 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：不奖励。

7. 材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

7.2 样品

7.2.1 样品的报送与封存

样品的报送与封存按招标文件执行。

- 本工程施工所需全部设备、配件及材料由供应商采购，所采购的设备、配件及材料必须符合国家、地方现行规范标准及设计要求，保证质量，提供有效的产品合格证明和必要的材料检验报告，并对材料质量负责，所有材料价格均不因市场价格变化及其他政策性文件而进行调整（另有约定的除外）。

- 供应商采购的设备、配件及材料与设计或标准要求不符时，供应商应按采购人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

- 供应商在工程实施时，需先提供各种主要材料的样品，经采购人对样品确认后，供应商方可进行材料的采购和下一步的施工，由此发生的相关费用已包含在投标报价中，工程结算时采购人不另行支付该费用和调整合同价。

- 质量检测按渝建2015【420】号文件规定执行。施工单位若不是建设单位在合同中明确的取样送检单位的，应为取样送检单位在施工现场开展有关工作提供条件。

7.3 施工设备和临时设施

7.3.1 供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：供应商承担，包含在合同价款中。

8. 变更

8.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、采购人要求的施工变更及招标范围外的增项或减少、技术商洽均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得采购人的同意签认和盖章（归口管理部门）后，才可以实施。施工中发生工程变更，供应商按照经采购人认可的变更设计文件，进行变更施工。

8.2 变更估价

8.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:按本合同12.1条执行。

8.3供应商的合理化建议

采购人审查供应商合理化建议的期限：收到合理化建议后 7 日内。

供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。

8.4 暂列金额：有。

9. 价格调整

9.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 不采用  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整： 不调整  。

- 关于基准价格的约定：以 2021年第10期重庆工程造价信息为基准价格。

①材料价格按不含税价格确定。本工程所有材料及设备均由投标人自主报价并采购，投标人采购的所有材料、设备必须符合国家、行业标准及设计文件要求并经招标人及监理人认可。

本项目建筑安装材料价格风险参照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料风险价格管控的指导意见》渝建函(2018)61号执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：所有材料均不允许调差。材料及设备均由投标人自主报价并采购，投标人在报价时应充分考虑整个施工期内材料、设备的涨价因素，不因市场价格的变化而调整。

②所有材料、成品、半成品的场内、场外运输及二次或多次转运、水平运输、垂直运输和整个施工期间对所有材料、成品、半成品的保护所发生的费用均纳入相应项目报价中包干使用，不作任何调整。

10. 合同价格、计量与支付

10.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①本工程量清单中的 “项目特征”及“工程内容”描述不作为投标报价的唯一依据，投标人应根据分部分项工程项目清单计价表和施工技术措施项目清单计价表中“项目特征”及“工程内容”的描述结合招标文件、施工设计图纸、相关规范和对现场的勘察情况等确定报价。不论其对应的项目特征是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；

②本工程施工期间若人工、材料、机械使用价格上涨，结算时人工单价、材料单价（另有约定的除外）、机械台班单价均不作调整（另有约定的除外）；

注：施工期间是指在合同协议书约定的供应商完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。因供应商原因导致工期延误的，在合同原定竣工时间之后，造价信息公布的材料价格相比2021年第10期公布的材料价格增加的，不予纳入施工期间材料价格算术平均值的计算；造价信息公布的材料价格相比2021年第10期公布的材料价格降低的，纳入施工期间材料价格算术平均值的计算。

风险费用的计算方法： 不调整 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 不采用。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 不采用  。

风险费用的计算方法：不采用 。

风险范围以外合同价格的调整方法：不采用 。

3、其他价格方式： 不采用。

10.2 预付款

10.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不采用。

预付款支付期限：不采用。

预付款扣回的方式：不采用。

10.2.2 预付款担保

供应商提交预付款担保的期限：不采用。

预付款担保的形式为：不采用。

10.3 计量

10.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及招标文件的规定计算。

10.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

10.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /  。

10.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不采用。

10.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第10.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。

10.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用。

10.4 工程款支付

（1）工程竣工验收合格后，支付成交合同金额的75%；经相关单位结算审核后，供应商向采购人支付结算金额的5%作为质量保证金后，采购人向供应商支付至结算金额的100%，缺陷期壹年满后无质量问题，供应商向采购人申请无息退还质量保证金，采购人审核后20个工作日内无息退还质量保证金（供应商垫资不计息）。每次付款前成交供应商需向采购人提供等额的正式税务发票。如成交供应商未开具相关等额正式税务发票的，采购人有权拒付相应款项，且不承担任何违约责任）。

（2）质保期为1年。缺陷期1年满后无质量问题，供应商凭质量保证金汇款凭证复印件和合同复印件向采购人申请无息退还质量保证金总额的100%。申请退还质量保证金均由采购人审核后30个工作日内无息退还质量保证金（供应商垫资不计息）。

注：每次付款前，供应商须向采购人开具等额的增值税发票。

11. 验收和工程试车

11.1 分部分项工程验收

采购人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

采购人不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加供应商的合同价款。

11.2 竣工验收

11.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。

11.2.2移交、接收全部与部分工程

供应商向采购人移交工程的期限：供应商必须在竣工验收合格 5 日内，做竣工完场清理，向采购人移交工程场地。否则由此给采购人造成的结算和支付延误由供应商负责。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。

供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，处供应商合同总金额的1‰的违约金。

11.3 工程试车

11.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。

11.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/ 。

11.4 竣工退场

供应商完成竣工退场的期限：竣工验收合格 5 日内。

12. 竣工结算

12.1  结算原则：

结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则取消此项目）。

（1）工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定和本招标文件的要求，以实际完成合格工程量进行结算。

（2）工程设计确需变更的，按重庆市长寿区人民政府办公室关于印发《重庆市长寿区政府投资项目管理办法（试行）的通知》长寿府办发〔2018〕106号文件执行，其报批结果对供应商具有约束力。

（3）承包范围以外的工程项目（如果有）及设计变更工程结算原则：

①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

②已标价工程量清单中没有适用，但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价；

③设计变更增加的工程项目及承包范围以外的工程项目（如果有）而致使已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013，参照2018年重庆市建设工程计价定额及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》（渝建发〔2019〕25 号）及相关文件等执行，其中人工价格按照新增项目施工期间《重庆工程造价信息》公布的信息价的平均价格执行，投标报价中没有的材料价格则由采购人核定，增值税按一般计税方法计取，总价下浮 10 %后进入结算（其中采购人核定的价格、安全文明施工费和规费、税金不予下浮﹝指税前下浮后再计税金，税金不再重复下浮﹞）。

（4）除安全文明施工费外，其余工程措施项目费为包干价，不论在施工过程中发生任何情况（包括但不限于工程量的增减、工程变更、作业方式调整）均不作调整。

（5）包括但不限于建筑垃圾、余土石方﹑淤泥、混凝土浆﹑机械生产所需的汽柴油(机油)等按环保要求进行处理，并由中标人自行负责弃倒。由此所发生的一切费用（包括但不限于建筑垃圾的收集处理、弃土场道路的修建和维护、弃渣费、运输道路沿线的清扫、易撒漏物资密闭运输费以及措施费等）由投标人纳入投标报价中，中标后招标人不作任何调整。投标人由于余土石方及建筑垃圾的弃置所造成的一切赔偿由投标人自行负责并承担相应费用。

（6）当实际完成的工程量偏差超过15%，调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量综合单价下调1%；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价上调1%。

当 Q1>1.15Q0 时，S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1 2.当 Q1<0.85Q0 时，S=Q1×P1

式中

S——调整后的某一分部分项工程费结算价;

Q1——最终完成的工程量;

Q0——招标工程量清单中列出的工程量;

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价;

P0——供应商在工程量清单中填报的综合单价。

（7）规费：按2018年《重庆市建设工程费用定额》规定费率结算。

（8）税金：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）计算，增值税按一般计税方法计取，环境保护税按中标报价进入结算（不作调整）。（注：增值税税率按重庆市住房和城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建【2019】143号文执行。）

（9）双方约定合同价款的其他调整因素：无。

12.2 竣工付款申请

供应商提交竣工付款申请单的期限：供应商提供经采购人、供应商双方认可的完整合格的结算报告后（该报告金额不属于双方结算确认金额，仅作送审核的金额），若双方对此无争议，按本合同12.3.1

条约定的竣工结算审核程序进行结算审核，完成该项目的结算审核且出具结算报告后28 个工作日内供应商向采购人提交竣工付款申请单。

全套竣工资料及结算相关资料须在工程竣工验收合格之日起28 日内提供。

竣工付款申请单应包括的内容：按采购人要求办理。

12.3 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：收到供应商提交的竣工付款申请单后 14 日内。

采购人完成竣工付款的期限：竣工结算经采购人委托的第三方单位审核完成出具审核报告，供应商支付审定金额的5%作为质量保证金到采购人指定账户后，支付至审定金额的100%。缺陷责任期为1年。缺陷期1年满后无质量问题，供应商凭质量保证金汇款凭证复印件和合同复印件向采购人申请无息退还质量保证金总额的100%。申请退还质量保证金均由采购人审核后30个工作日内无息退还质量保证金（供应商垫资不计息）。

13. 缺陷责任期与保修

13.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

13.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是  。

13.2.1 供应商提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  不采用  ；

（2） 5 %的工程款；

（3）其他方式: 不采用  。

13.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  不采用  。

关于质量保证金的补充约定： 无 。

13.3保修

13.3.1 保修责任

工程保修期为：见专用合同条款附件 1 质量保修书。

13.3.2 修复通知

供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2日内  。

14. 违约

14.1 采购人违约

14.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形： 不采用 。

14.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。

（2）采购人违反第8.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不采用。

（3）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不采用。

（4）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。

（5）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。

（6）其他：  无。

14.1.3 因采购人违约解除合同：不采用。

14.2 供应商违约

14.2.1 供应商违约的情形

供应商违约的其他情形：

（1）因供应商原因，造成拖欠民工工资。

（2）供应商在竣工验收合格5日内未做竣工完场清理，向采购人移交工程场地。

（3）供应商所用材料不符合本合同要求。

（4）供应商在施工中未按采购人书面意见或不明确而又不向采购人求证，致使施工不能达到采购人要求。

（5）供应商提出合理的变更涉及到对施工方案的更改及对材料的换用时，未经采购人同意而擅自更改或换用。

（6）未经采购人许可，供应商擅自将所承包的工程分包。

（7）招标文件约定的其他违约责任。

14.2.2供应商违约的责任

供应商违约责任的承担方式和计算方法：（1）供应商有 14.2.1 款（1）条违约情形的，采购人有权将工程进度款优先支付给民工或从供应商履约保证金中支付；

（2）供应商有 14.2.1 款（2）条违约情形的，应承担由此给采购人造成的结算和支付延误的损失。

（3）供应商有 14.2.1 款（3）条违约情形的，返工损失由供应商自负, 且工期不得顺延，并每发现一次承担 1000 元违约金。

（4）供应商有 14.2.1 款（4）条违约情形的，采购人有权要求供应商返工并由供应商承担返工损失，工期不得顺延。

（5）供应商有 14.2.1 款（5）条违约情形的，供应商自行承担由此发生的费用，并赔偿采购人有关的损失，且延误的工期不得顺延。

（6）供应商有 14.2.1 款（6）条违约情形的，采购人将处以违规分包行为的供应商收取合同金额 5%且不少于 1 万元的违约金。

（7）招标文件约定的其他方式。

本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由采购人从未支付的工程款中予以扣减。

14.2.3 因供应商违约解除合同

关于供应商违约解除合同的特别约定：解除合同后，履约保证金不予退还，自通知解除合同之日起无条件退场，已完工程量不予计价。

采购人继续使用供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、供应商文件和由供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 不采用 。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不采用 。

15.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

16. 保险

16.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：本工程各项保险由供应商自行足额投保，保险费已包含在相应的投标报价中。

16.2 其他保险

关于其他保险的约定：由供应商负责，已包含在相应的投标报价中。

供应商是否应为其施工设备等办理财产保险：供应商应为其施工设备等办理财产保险。

16.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

17. 争议解决

17.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

17.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 不采用。

选定争议评审员的期限：不采用。

争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。

其他事项的约定：不采用。

17.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：不采用。

17.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向长寿区仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

18.双方约定本合同副本份数：本合同一式拾份，采购人陆份，供应商肆份。

19 补充条款：

19.1违约责任

（1）供应商须按《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）、国家及重庆市现行各专业工程施工质量验收规范，对工程质量验收达到合格，否则，属供应商违约。除供应商返修达到合格外，采购人按本项目结算总价的2%向供应商收取违约金，且供应商自行承担因此而造成的损失及赔偿责任。

（2）供应商不得以任何理由拖欠民工工资，若因供应商拖欠民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰采购人及党政机关正常办公、扰乱道路交通等社会公共秩序的不良行为发生，每发生一次，采购人从供应商的工程款中扣20000元/次的违约金；如供应商项目负责人或单位主要负责人在事件发生后不在现场妥善处理的，每出现一次，采购人从供应商的工程款中扣20000元/次的违约金；同时，除按上述规定给付违约金外，每发生一次，采购人可以把工程进度款支付控制比例降低5%，以此类推，最低降至50%。

（3）在进场施工前，项目管理人员须按建管规定将相关证件交采购人保管至工程竣工。项目管理人员不得随意更换，若确需更换，必须经招标人及有关行业主管部门同意。另项目负责人更换的，供应商须向采购人缴纳违约金人民币1万元/次（法律法规允许更换的除外）。

（4）采购人有权要求更换供应商不称职的项目负责人或技术负责人或其他管理人员。供应商应在接到采购人要求更换不称职的项目负责人、技术负责人、其他管理人员书面通知后7日内更换项目负责人、技术负责人、其他管理人员。

（5）供应商应在签订施工合同后20日历天内提交施工报建所需的相关资料，否则供应商须向采购人缴纳违约金人民币20000元/日历天；如供应商未在签订施工合同后30日历天内提交施工报建所需的相关资料，则采购人有权与供应商解除施工合同。

19.2.其他

（1）供应商应做到文明施工、规范管理，所涉及的费用由供应商承担。

（2）供应商应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护。对施工不当所造成的突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报监理单位和采购人，由此造成的一切损失由供应商承担。

（3）转包、分包、农民工工资

①、供应商不得部分或全部转让其应履行的合同义务，更不得违法转包和违规分包。

②、供应商不得将工程分包，如采购人发现供应商私自分包的，供应商须立即纠正；采购人有权对拒不纠正违规分包行为的供应商收取合同金额10%的违约金。

③、对供应商的违法转包，一旦构成事实，采购人除有权向供应商收取合同金额10%的违约金外，还有权部分或全部终止合同，履约保证金不予退还；供应商3日内无条件退场，并承担由此给采购人造成的损失。

④、供应商应按有关规定交纳民工工资保证金，如因供应商拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷 ,按重庆市有关政策规定承担责任外，采购人有权从供应商应得的任何工程款项中扣出，并直接支付给民工。

（4）工程结算审计费用：供应商报送的竣工结算经有关审计单位审计后，若审减率≤5%，所发生的审计费用由采购人承担；若审减率＞5%，所发生的审计费用由供应商承担。

（5）供应商在执行本合同过程中，因供应商原因所产生的对外部造成影响而要求赔偿的事故由供应商自行赔偿。

（6）在建设行政主管部门、采购人及监理工程师组织的安全文明施工检查中，达不到《建筑工地安全检查标准》合格要求的，第一次提出批评，限期整改。以后检查中，每发生一次收取供应商2000元违约金，连续发生三次，安全文明施工视为不合格，结算时安全文明施工费供应商不能计取。

（7）对供应商的各项违约金及供应商承担的各项损失赔偿，采购人有权在应支付给供应商的工程款中直接扣除。

（8）采购人在结算时对供应商中标工程量清单综合单价进行复核，如发现中标价中细目工程量乘以综合单价计算后不等于合价或总价时，按以下方法进行调整：

①工程量乘以综合单价计算后大于合价或总价的，在合价或总价不变的情况下，对综合单价进行调整；

②工程量乘以综合单价计算后小于合价或总价的，按中标综合单价进行计算。

- 采购人在结算时对供应商中标工程量清单综合单价进行复核，如发现相同清单子目综合单价报价不一致的，以综合单价最低的进行结算。

（10）供应商在施工中发生安全事故，除承担安全事故赔偿责任外，还应承担每出现重伤一人次罚款1万元，死亡一人次罚款5万元；隐瞒伤亡情况，罚款10万元。造成第三方伤亡，罚款加倍。以上款项在采购人应支付给供应商的工程款项或履约保证金中扣除。出现上述情况，供应商还必须接受国家、重庆市及行业相关规定的处罚。

（11）发票开具和付款方式

发票种类：供应商向采购人开具的收款发票为增值税专用发票；

开票时间：在采购人向供应商支付工程款前；

付款时间：采购人收到供应商合规的增值税专用发票后才支付工程款。

（12）未尽事宜，由承、发包双方协商解决。

## 合同附件

附件1：工程质量保修书

附件2：建筑施工安全生产协议书

附件3：廉政合同
附件1：

工程质量保修书

采购人（全称）：                                  （以下简称“采购人”）

供应商（全称）：                                  （以下简称“供应商”）

采购人和供应商根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

供应商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：即工程承包范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年；

3．装修工程为  /  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 1 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为 1 年；

7. 其他项目保修期限约定如下：除上述约定外其余工程均为 1 年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格后，采购人签发验收合格通知书之日起计算。

供应商按结算总价的5%作为保修金留存采购人；本工程竣工验收合格交付使用之日起满1年必须经甲、乙双方验证无质量缺陷后，30个工作日内退还保修金（保修金不计利息），如未办理验证程序，则责任顺延。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，供应商应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，费用在保修金中支付，保修金不足时由供应商负责。

2．发生紧急事故需抢修的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，供应商实施保修。

4．质量保修完成后，由采购人组织验收。

5、在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量，因供应商原因致使在工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /    。

工程质量保修书由采购人、供应商在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人：（盖章）                            供应商：（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

部门负责人：                                部门负责人：

经办人：                                    经办人：

住    所：                                  住    所：

电    话：                                  电    话：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

附件2：

建筑施工安全生产协议书

采购人（全称）：                            （以下简称“采购人”）

供应商（全称）：                            （以下简称“供应商”）

采购人将建筑工程项目委托供应商施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

1.工程名称：

2.工程地点：

3、工程范围和内容：包括但不限于以下工程内容：                                                  。

二、工程项目期限：

自开工令下达之日起至实际竣工验收合格或竣工预验收合格之日止。

三、承包单位基本情况

营业执照号码：

企业法人：

组织机构代码：

安全生产许可证：

四、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消 防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条列、规定。

2、供应商服从采购人的质量安全管理，并严格遵守采购人的工程质量管理及安全生产管理制度，自愿接受采购人质量、安生制度处罚。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由供应商编制施工组织设计；

（2）工程项目由供应商按采购人的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙

方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，供应商应组织召开现场安全生产教育会议，并通知采购人委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，供应商必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，供应商指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；采购人指派 同志负责联系予以协助督促供应商执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、供应商在施工期间必须严格执行和遵守采购人的安全生产、防火管理的各类规定，接受采购人的督促、检查和指导。采购人有协助供应商搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，供应商必须限制整改，对采购人违反安全规定、制度等情况，供应商有要求采购人整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由采购人提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，采购人应会同供应商共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、供应商在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由供应商自备。如果供应商必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施，安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员统一，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪用作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自搭接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应道采购人制定的专用间集中使用，采购人应创造条件为供应商使用提供便利。

15、供应商需用采购人提供的电器设备，在使用前应先进检测，若不符合安全规定的应及时向采购人提出，采购人应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经采购人许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、遵循先订合同后施工的原则。采购人不得指派供应商人员从事合同外的施工任务。供应商应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。采购人对地下管线和障碍物应详细交底。供应商应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向采购人和有关部门联系，采取保护措施。

18、供应商在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派处所机构办理暂住登记手续，并向项目所在地建设行政主管部门等部门办理施工等手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，供应商人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由供应商责任造成采购人人员、他方人员、行人伤亡等），采购人有协助紧急抢救伤员的义务，供应商负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、其他： /

21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同协议书的附件一式捌份，正副本具有相同法律效力。

采购人：（盖章）                            供应商：（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

部门负责人：                                部门负责人：

经办人：                                    经办人：

住    所：                                  住    所：

电    话：                                  电    话：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

附件3：廉政合同

廉政合同

为加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人                  （以下简称“采购人”）与施工单位                       （以下简称“供应商”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务、

（1）严格遵守国家有关法律法规。

（2）严格执行《              》的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参与供应商安排的宴请和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同规定外的材料和设备。

（6）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.供应商义务

（1）供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）供应商不得以任何理由安排采购人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）供应商不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）供应商及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议建设行政主管部门给予供应商一至三年内不得进入其主管的建设工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方自觉接受监督。由采购人或采购人上级单位的纪检监察机关约请供应商或供应商上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收为止。

7.本合同作为《                   》合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.本合同本合同一式捌份，正副本具有相同法律效力。

采购人：（盖章）                            供应商：（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

部门负责人：                                部门负责人：

经办人：                                    经办人：

住    所：                                  住    所：

电    话：                                  电    话：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）填报的工程量清单

## 二、工程技术规范、报价要求和结算原则部分

（一）响应偏离表

## 三、商务部分

（一）响应偏离表

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度财务会计报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务会计报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

## 五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购人构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价：人民币      元（大写：       ）。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为谈判开始时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购人构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）填报的工程量清单

按已审定的“工程量清单”（详见本项目公告附件）要求填报价格及编写总说明。工程量清单在封面上加盖供应商公章鲜章，正本或副本标识，并加盖骑缝章。工程量清单单独装订，并与响应文件一起装入相应的正本和副本文件袋中，否则其响应文件按无效投标处理。

二、技术部分

（二）条款响应

项目名称：

本公司完全响应谈判文件第二篇工程技术规范、报价要求和结算原则需求，无偏离、无差异。

投标人：                     法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

三、商务部分

（一）项目名称：

本公司完全响应谈判文件第三篇采购商务需求，无偏离、无差异。

投标人：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购人构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。
（四）2020年度财务会计报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

谈判项目名称：

致：                   （采购人构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购人构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
   3.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）