竞争性谈判文件

采购编号： CQHGZYXY-G201901

项目名称：重庆化工职业学院迁建项目学生公寓E栋工程10/0.4KV变配电系统设计

采购人：重庆化工职业学院

二〇一九年十二月

目  录

第一篇  竞争性谈判邀请书	3

一、 竞争性谈判内容	3

二、资金来源	3

三、谈判资格	3

四、谈判有关说明	4

五、保证金	4

六、采购项目需落实的政府采购政策	5

七、其它有关规定	6

八、联系方式	6

第二篇   竞争性谈判须知	7

一、 谈判费用	7

二、竞争性谈判文件	7

三、谈判要求	7

四、谈判程序	10

五、评审依据	11

六、成交原则	11

七、成交通知	15

八、关于质疑和投诉	15

九、签订合同	16

第三篇  谈判项目技术需求	17

一、项目概况	17

二、主要技术指标	17

三、设计验收要求	18

第四篇  谈判项目商务需求	19

一、设计工期	19

二、付款方式	19

三、报价要求	19

四、知识产权	20

五、其他	20

第五篇  合同草案条款	21

第六篇　响应文件格式要求	33

一、经济部分	33

二、技术部分	33

三、商务部分	33

四、资格条件	33

五、其他应提供的资料	34

第七篇　图纸	51

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆化工职业学院对“重庆化工职业学院迁建项目学生公寓E栋工程10/0.4KV变配电系统设计”进行竞争性谈判采购，采购编号：CQHGZYXY-G201901。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

- 竞争性谈判内容

| 序号 | 采购项目名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆化工职业学院迁建项目学生公寓E栋工程变配电系统设计 | 4.5 | 0.2 | 1 |  |

二、资金来源

自筹、银行贷款。

三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具备工程设计综合资质甲级或电力行业工程设计行业资质乙级及以上或电力行业送变电工程设计（送电工程或变电工程）专业资质丙级及以上资质；

2、设计项目负责人具备电气（发输电）注册工程师且具有电气（发输电）工程类中级及以上技术职称（须提供供应商与其本人签订的劳动合同及2017年6月份以来的养老保险）。

3、专业设计负责人：具备电气（发输电）、建筑、结构、给排水、暖通空调各专业负责人不少于1人，且均须具备本专业或本专业相关中级及以上技术职称；造价专业负责人不少于1人，须具备中级及以上技术职称，同时需具有全国注册造价工程师注册证书或全国造价员证书。

## 四、谈判有关说明

（一）发售竞争性谈判文件时间：凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2020年3月12日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆化工职业学院校园网（http://www.cqhgzy.com）上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）谈判文件购买费为：凡有意参加供应商，请在缴纳投标保证金时一并转入学院账户，并注明“CQHGZYXY-G201901”的采购编号，开具标书费票据，投标时查验标书费凭证和保证金凭证。招标文件售价(元)：200元/份（售后不退）。

（三）递交响应文件起止时间：2020年3月18日9:30-10:00，超过递交截止时间递交的响应文件我单位恕不接受。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、缴纳了谈判文件购买费。

3、缴纳了投标保证金。

（五）谈判地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）；

投标地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）。

（六）提交响应文件起止时间：2020年3月18日北京时间9:30-10:00。

（七）谈判开始时间：2020年3月18日北京时间10:00。

## 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1、供应商须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由供应商从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为谈判当日9:00。

保证金账户

收款单位：重庆化工职业学院；

开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；

账号：50001120041052506322。

汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明“CQHGZYXY-G201901”的采购编号；并在响应文件中附纸质的转账凭证复印件并填写退还投标保证金信息登记表。

| 转(汇)款退投标保证金 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标项目名称： 投标项目编号： |  |  |
| 应退投标保证金 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 投标单位盖章 | 单位名称 |  |
|  | 开户行 |  |
|  | 银行账号 |  |
|  | 开户行行号 |  |
| 投标单位联系人及联系电话 |  |  |

2、分项目单次递交的供应商，须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆化工职业学院的账号上，同时在进账凭证上明确“CQHGZYXY-G201901”的采购编号，保证金的到账截止时间。

（1）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

投标保证金分项目单次递交的供应商的保证金，在中标通知书发出后，在十个工作日内按来款渠道直接退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆化工职业学院官网（http://www.cqhgzy.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆化工职业学院

联系人：何老师（招投标办公室）

电  话：023-81880151

技术联系人：敖老师

电  话：13708317366

地  址：重庆市长寿区菩提东路2009号

监督人：陈老师

监督电话：023-81886017

第二篇   竞争性谈判须知

- 谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交竞标谈判文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

3.1供应商的投标报价应是完成本项目招标范围内的所有设计工作的费用。包括方案设计、施工图设计阶段、施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及协助招标人完成向重庆市长寿区电力及有关部门申请办理各项审批手续办理等工作的费用，以及设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、各阶段评审会务费用以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。招标人不再另行支付任何费用。

3.2供应商应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

3.3供应商须积极配合招标人的报建工作，因下述原因产生的设计费用由中标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。

（1）招标人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（2）招标人在报建过程中相关主管职能部门提出的方案设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等。

注：各阶段的设计文件在取得行政主管部门审查意见（施工图取得施工图审查合格书）后，招标人或主管部门提出重大修改或调整（非设计单位原因）而产生的重复设计等费用，由招标人和中标人另行协商确定。

3.4中标报价不作任何调整。

3.5本项目施工期间，设计单位须根据项目进度情况拟派1至2名熟悉本项目的代表，协助配合发包人解决施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和隐蔽工程验收。供应商综合考虑此费用并纳入投标报价中，招标人不再另行支付任何费用。

注：在本合同范围内，如设计方案有重大调整或修正、国家政策调整，法规、标准及市场因素的变化，应根据情况另行签署合同。

3.6报价货币：本工程的投标货币为人民币。

4、修正错误

4.1若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

4.2谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。检查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 提供真实有效的营业执照复印件并加盖公章，并且营业执照的经营范围必须是与本次招标项目有关的范围，法定代表人身份证明书以及法定代表人授权委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞标人提供书面声明并加盖单位公章 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 1、具备工程设计综合资质甲级或电力行业工程设计行业资质乙级及以上或电力行业送变电工程设计（送电工程或变电工程）专业资质丙级及以上资质；（须提供供应商与其本人签订的劳动合同及2017年6月份以来的养老保险）。 2、设计项目负责人具备电气（发输电）注册工程师且具有电气（发输电）工程类中级及以上技术职称； 3、各专业设计负责人：具备电气（发输电）、建筑、结构、给排水、暖通空调各专业负责人不少于1人，且均须具备本专业或本专业相关中级及以上技术职称；造价专业负责人不少于1人，须具备中级及以上技术职称，同时需具有全国注册造价工程师注册证书或全国造价员证书。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金 |

注：

1以联合体竞标的，共同竞标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行竞标和澄清。联合体各方均应满足竞标人资格要求（详见“第一篇”）。

2竞标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查，检查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 竞标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 竞标有效期 | 满足采购文件规定。 |

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定》（渝财采购〔2012〕11号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。（注：如符合中小企业划分的标准，需提供当地相关部门证明材料）

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

2.3.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

2.3.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目商务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购人应当在评审结束后7个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购结果将在重庆化工职业学院官网（http://www.cqhgzy.com）上发布成交结果预公示。

2、预公示结束后发正式结果公告，并同时以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。5日内，供应商凭《中标通知书》与使用单位签订技术服务协议（技术服务协议需有使用单位项目负责人、部门负责人及供应商负责人签字），供应商凭《中标通知书》及技术服务协议与采购人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件有实质性修改。

3、在预公示期间，如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向重庆化工职业学院招标办公室提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在采购公告发布之日起三个日历日内向重庆化工职业学院招标办公室提出质疑。

（二）质疑答复

按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、对答复不满意或者未在规定时间内答复的，供应商可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇  谈判项目技术需求

## 一、项目概况

1.项目名称：重庆化工职业学院迁建项目学生公寓E栋工程10/0.4KV变配电系统设计。

2.建设地点：重庆市长寿北部新区菩提东路2009号（重庆化工职业学院长寿校区校内）。

3.本工程用电负荷等级为：详见由招标方提供的房建设计单位中煤科工集团重庆设计研究院有限公司设计的学生E栋电气施工图。

4.项目设计范围：主要包括但不限于：从重庆化工职业学院10KV3#环网柜预留的出线间隔至本次工程拟建的13#预装式变电站的线路设计（含管网）、13#10KV预装式变电站(本次只设计学生公寓E栋的配电系统)的设计（含基础、接地、排水及出线管网）等构成重庆化工职业学院学生公寓E栋10/0.4KV配电系统等及其他相关的范围。

5.设计质量目标：设计文件必须达到国家政策法规及规范规定标准，满足招标方及当地供电部门具体要求并通过审核。

## 二、主要技术指标

1.设计标准及规范

按现行相关标准及规范执行；

2.按招标方提供的设计资料执行：重庆市电力公司长寿供电分公司批复的供电方案、学生公寓E栋电气施工图（中煤科工集团重庆设计研究院有限公司设计）、电气管网竣工图（一期）、配电工程竣工图（一期）；

3.符合重庆市电力部门对本项目变配电工程审批的相关要求；

4.设计成果（技术文件、原理图、线路图、施工图纸技术资料等）可直接用于强电工程施工使用，并负责按迁建工程强电施工要求承担图纸修改及设计更改的相关工作；

5.本设计适用规范、技术标准和要求见提供的招标图纸及其说明以及现行与本设计相关的技术规范。

6.供应商必须提供自2017年1月以来2个类似工程业绩（类似业绩指：设计合同金额在20万元及以上的配电房工程设计项目，须提供设计合同复印件并加盖投标单位公章）。

## 三、设计验收要求

1.国家现行的相关规范和验收规范。若设计图纸的标准不能满足现行国家相关规范，则按国家规范执行。

2.设计方案、施工白图由采购人签字确认后，并经重庆市电力公司长寿供电分公司相关职能部门审批通过，才能用于工程施工。

第四篇  谈判项目商务需求

一、设计工期

15日历天，但必须满足重庆市长寿区电力部门对本项目强电方案审查时间的要求。

二、付款方式

1.设计合同生效后，直至设计方案和施工图通过招标方及重庆市电力公司长寿供电分公司审批通过并办理完相关手续后，设计费一次性付清。

2.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合本施工，参加试车考核及工程竣工验收等，不得另收技术服务费和差旅费。

说明：设计费支付方式为银行存款或票据。

三、报价要求

1.供应商的投标报价应是完成本项目招标范围内的所有设计工作的费用。包括方案设计、施工图设计阶段、施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及协助招标人完成向重庆市长寿区电力及有关部门申请办理各项审批手续办理等工作的费用，以及设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、各阶段评审会务费用以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。招标人不再另行支付任何费用。

2.供应商应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

3.供应商须积极配合招标人的报建工作，因下述原因产生的设计费用由中标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。

（1）招标人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（2）招标人在报建过程中相关主管职能部门提出的方案设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等。

注：各阶段的设计文件在取得行政主管部门审查意见（施工图取得施工图审查合格书）后，招标人或主管部门提出重大修改或调整（非设计单位原因）而产生的重复设计等费用，由招标人和中标人另行协商确定。

4.中标报价不作任何调整。

5.本项目施工期间，设计单位须根据项目进度情况拟派1至2名熟悉本项目的代表现场指导，协助配合发包人解决施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和隐蔽工程验收。供应商综合考虑此费用并纳入投标报价中，招标人不再另行支付任何费用。

注：在本合同范围内，如设计方案有重大调整或修正、国家政策调整，法规、标准及市场因素的变化，应根据情况另行签署合同。

6.本工程设计服务费招标最高限价为：人民币5万元（大写：伍万元整）。供应商的投标报价小于（含等于）相应招标最高限价的为有效投标报价；大于相应招标最高限价的为无效投标报价，其响应文件作废标处理。报价不随设计期限延长或缩短作任何调整。

7.本项目的结算办法：中标价即为本项目结算价。

8.投标货币：本工程的投标货币为人民币。

四、履约保证金

1.在签订本合同前，中标单位将中标金额10%的履约保证金转入发包人指定帐户，否则视为设计人自动放弃，本合同不生效。

2．履约保证金退还方式：本设计项目的工程竣工验收完成后一次性无息退还。

3.如中标单位在合同履行期间有违约行为发生，相关违约金及损失赔偿金优先自履约保证金内扣除，如履约保证金尚不足扣除的，可在应付设计费中扣除。因设计人严重违约导致本合同解除的，不退还履约保证金。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案条款

GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：重庆化工职业学院迁建项目学生公寓E栋工程10/0.4KV变配电系统设计

工  程  地 点：重庆市长寿北部新区菩提东路2009号（重庆化工职业学院长寿校区校内）

合 同 编 号：

（由设计人编填）

设计证书等级:

发 包 人：重庆化工职业学院

设 计 人：

签订日期： 2019年    月     日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：重庆化工职业学院

设计人：

发包人委托设计人承担重庆化工职业学院迁建项目学生公寓E栋工程10/0.4KV变配电系统设计，工程地点为重庆市长寿北部新区菩提东路2009号（重庆化工职业学院长寿校区校内），经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《重庆市建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

2.3.1 按国家现行的技术规范标准执行；

2.3.2按城市勘察设计规范标准执行；

2.3.3按现行定额标准执行。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

| 项目 内容 | 具体概述 |
| --- | --- |
| 名称 | 重庆化工职业学院迁建项目学生公寓E栋工程10/0.4KV配电系统设计 |
| 规模 |  |
| 投资 |  |
| 工作内容 | 包括从重庆化工职业学院10KV3#环网柜预留的出线间隔至本次工程拟建的13#预装式变电站的线路设计（含管网）、13#10KV预装式变电站(本次只设计学生公寓E栋的配电系统)的设计（含基础、接地、排水及出线管网）等构成重庆化工职业学院学生公寓E栋10/0.4KV配电系统等及其他相关的范围。 |
| 备注 |  |

第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料或文件名称 | 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书 | 1 | 及时 |  |
| 2 | 规划方案设计文件及有关资料 | 1 | 及时 |  |
| 3 | 经有关部门批准的设计技术条件及设计委托书 | 1 | 及时 |  |
| 4 | 符合设计要求的现状图及规划资料（包括现状管网资料） | 1 | 及时 |  |
| 5 | 符合设计要求的综合管网规划资料 | 1 | 及时 |  |
| 6 | 工程地质勘察资料及工程场地环境评估报告 | 1 | 及时 |  |
| 7 | 1/500红线图及规划设计条件 | 1 | 及时 |  |
| 8 | 各阶段设计批文 | 1 | 及时 |  |

第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点、时间

| 序号 | 资料或文件名称（正式成果文件） | 纸质版份数 | 光盘 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 6 | 4 | 按业主要求 | 含文本、图纸，并附 设计成果图光盘 |
| 2 | 施工图设计文件 | 20 | 4 | 按业主要求 | 含文本、图纸，并附 设计成果图光盘 |
| 注：1、如甲方原因影响设计进度，则设计周期顺延。 2、以上成果为审批合格后的成果，不含审批过程中需要的图纸资料，设计人向发包人交付的纸质资料中需有2份按照重庆市城建档案馆要求装订。 |  |  |  |  |  |

第七条  费用

7.1本工程设计费按中标价进行结算。其包含（但不限于）完成方案设计、施工图设计、施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及协助发包人完成各项审批手续办理等工作的费用，以及设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、各阶段评审会务费用以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。

第八条  支付方式

8.1甲方以银行转帐或电汇方式支付乙方设计费。

8.2设计合同生效后，直至设计方案和施工图通过招标人及重庆市电力公司长寿供电分公司审批通过并办理完相关手续后，设计费一次性付清。

8.3设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合本施工，参加试车考核及工程竣工验收等，不得另收技术服务费和差旅费。

8.4乙方需提供有效的国家税务局要求的增值税专用发票。

8.5发包人向设计人支付费用前，设计人应向发包人提供合法有效的国家税务局要求的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付，由此造成的损失设计人自行承担。

第九条  双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同第五条规定的交付文件时间顺延。

9.1.2发包人可为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，但所发生的费用由设计人自行承担。

9.1.3发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准以及发包人提出的设计要求进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计人采用的主要技术标准是：按国家及重庆市现行技术标准进行设计。

9.2.3 设计合理使用年限为按国家相关规定执行。

9.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级主管部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，使其符合上级主管部门的设计审查要求。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时现场服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年后项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。若非发包方原因，包括但不限于政策变更等，导致项目在一年后未开始施工的，设计人仍应当负责有关设计问题及参加竣工验收并不得向发包人收取咨询服务费。

9.2.5 在本项目工程竣工时配合发包人接受审计并负责本合同项目的设计及审查联络工作。

9.2.6 负责本项目设计期间的管理和安全防范工作，若在设计期间因设计人责任发生任何人员伤亡、设备损坏等事故，设计人承担由此造成的一切责任，发包人概不负责。为防范风险，设计人应为参与工作的人员购买相应的保险，并做好安全教育及措施防范。

9.2.7 设计人确保自身和参与设计人员具备合同约定的设计资质、资格，有能力履行合同项目，不得将本项设计转包或分包给第三人实施。在设计过程中和设计成果不得存在侵犯第三方权益之情况，否则设计人应当承担赔偿责任，发包人不承担任何责任。

9.2.8 设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人连带索赔。本合同设计成果知识产权归发包人所有。

9.2.9 设计人须积极配合发包人的日常管理工作，按发包人的要求将设计文件送达指定地点。

9.2.10 设计人在本合同生效后两日内完成《工作进度表》的编制，并报发包人审定。设计人依据审定后的《工作进度表》每周四提交《工作周报》，包括上周完成情况及本周计划，一式贰份。

9.2.11在设计工作期间，为加强管理和认真履行合同义务，设计人必须按响应文件所报名单委派本项目设计负责人和项目班子人员，且保证及时到位，实际履行职责。如果更换项目设计负责人，将视为设计人严重违约，发包人有权向设计人索赔。如确需更换项目设计负责人或项目班子人员名单，应事先与发包人协商并书面上报取得发包人的同意。如果发包人认为已委派的项目设计负责人或班子人员的工作能力和业务水平不称职，需要撤换时，设计人应在接到通知后，二个工作日内撤回原委派的项目负责人或班子人员，同时委派经发包人同意的新的项目设计负责人或班子人员，否则将视为设计人违约。

9.2.12在本项目施工期间，设计人应提供优质的服务，设计人应至少派一名至两名业务素质强的能胜任的现场服务设计代表，协助配合发包人解决施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和隐蔽工程验收，在施工过程中对发包人的要求在两个小时内做出包括但不限于现场指导、电话解答的回应。

9.2.13设计人在项目设计期间，应委派一名业务素质强的能胜任的前期报建人员承担本项目前期报建工作，服务费用已包含在设计费中，不单独计取。

第十条  违约责任

10.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的第一笔合同预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付；发包人支付以上设计费或补偿费后，设计人已经完成的设计成果归发包人。

10.2由于设计人原因，延误了设计工作进度，连续两周未达到经发包人审定的《工作周报》进度目标要求，则设计人应当按照本合同约定的设计费总额的2%向发包人支付违约金（该违约金可在剩余设计费中扣划）。由于设计人原因，依据经发包人审定的《工作进度表》，延误了设计文件（方案设计文件、施工图设计文件）交付时间，每延误一天，设计人应按本合同约定的设计费总额的千分之二向发包人支付违约金（该违约金可在剩余设计费中扣划）。本合同规定的任何一个环节的设计资料及设计文件的交付时间延误达到15天的或连续四周未完成《工作周报》上的工作计划的，发包人有权解除合同，且设计人收取的设计费和预付费应返还（其中第一笔合同预付款应当双倍返还），并且赔偿发包人由此造成的损失。

10.3因设计人原因造成主管机关对设计文件不审批或未通过审批或造成本合同项目停、缓建的，发包人有权不支付设计费，并要求设计人返还已经收取的设计费，且有权解除合同，要求设计人进行赔偿。

10.4 因设计人原因，更换项目设计负责人的，每更换项目设计负责人一人次，设计人应当按照本合同约定设计费总额的5‰向发包人支付违约金 (该违约金可在剩余设计费中扣划)，情节严重的，发包人有权解除合同。设计文件在公司内审、方案评审、初步设计评审和设计交底时，响应文件所报项目负责人负责牵头汇报。每缺席一次罚款1万元。

10.5 在项目前期、施工及竣工验收期间，因设计人原因，出现两次及以上未按本合同约定或发包人要求及时提供设计服务情况的，发包人有权延期支付（对应阶段的）付费，并且赔偿发包人由此造成的损失（赔偿金额按本合同10.6条款执行）。

10.6设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误等设计人的原因造成质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％（若实际损失超出本合同约定的实际设计费总额的120%，则超出部分的赔偿金数额按国家或 行业主管部门的规定、要求或责任认定结果、法院裁决结果执行）。

10.7合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应承担相应的违约责任，并双倍返还发包人设计费。

10.8在项目实施期间，因工作需要，设计人须在发包人电话通知后12小时内到达现场。一次未到支付违约金为最终设计费总额的2‰，按次数累加（该违约金可在设计费中扣划）；入渝备案证在竣工前失效影响施工或相关备案工作的扣取剩余设计费的50%。

第十一条  争议的解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向本合同项目所在地的人民法院起诉。

第十二条  合同生效及其他

12.1设计人为本合同项目的服务至工程质保期满后为止。

12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5本合同经双方加盖单位章或合同章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.6任何未经双方协商一致并经双方加盖单位公章的对本合同的修改无效。

12.7本合同一式 拾肆 份，其中正本  陆  份，副本 捌 份。发包人持正本 肆 份，副本 叁 份，设计人持正本  贰  份，副本  伍  份，发包人授权     签署本合同。

12.8双方认可的并盖公司章来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 双方约定的其他事项

13.1在签订本合同前，设计人将足额履约保证金￥      元，人民币：大写     元整（中标金额10%的现金）转入发包人指定帐户(             )否则视为设计人自动放弃，本合同不生效。

13.2 履约保证金退还方式：本设计项目的工程竣工验收完成后一次性无息退还。

13.3 如设计人在合同履行期间有违约行为发生，相关违约金及损失赔偿金优先自履约保证金内扣除，如履约保证金尚不足扣除的，可在应付设计费中扣除。因设计人严重违约导致本合同解除的，不退还履约保证金。

第十四条 违约责任

14.1双方协商解决。

14.2协商不成可依法向工程所在地人民法院起诉

（以下无正文）

发包人：重庆化工职业学院             设计人：

法定代表人或授权代表: （签字）       法定代表人或授权代表:（签字）

经办人：                             经办人：

通讯地址：                           通讯地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签定日期： 2019年  月   日

附件：廉政合同

廉政合同

为加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人                                        （以下简称“甲方”）与施工单位                                            （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行重庆化工职业学院迁建项目学生公寓E栋工程10/0.4KV变配电系统设计的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参与乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收为止。

7.本合同作为                                   合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.8.本合同一式      份，发包人     份，监理     份，承包人     份。

甲方：（盖章）							       乙方：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：			    法定代表人或其授权的代理人：

（职务）        			               （职务）

（姓名）        		                   （姓名）

（签字）              					 （签字）

地址：									      地址：

电话：					                    电话：

日期：					                    日期：

甲方监督单位：（盖章）			          乙方监督单位：（盖章）

第六篇　响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）竞价函

（二）明细报价表

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）方案设计

（三）设计图纸

## 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：设计工期、付款方式、报价要求、知识产权等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

## 四、资格条件

（一）一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商须提供诚信声明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商须提供诚信声明）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供诚信声明）；

5、供应商提供书面声明（供应商须提供诚信声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具备工程设计综合资质甲级或电力行业工程设计行业资质乙级及以上或电力行业送变电工程设计（送电工程或变电工程）专业资质丙级及以上资质（提供资质证书复印件加盖公章）；

2、设计项目负责人具备电气（发输电）注册工程师且具有电气（发输电）工程类中级及以上技术职称（须提供供应商与其本人签订的劳动合同及2017年6月份以来的养老保险）。[提供相关证书、合同、养老保险复印件加盖公章]；

3、专业设计负责人：具备电气（发输电）、建筑、结构、给排水、暖通空调各专业负责人不少于1人，且均须具备本专业或本专业相关中级及以上技术职称；造价专业负责人不少于1人，须具备中级及以上技术职称，同时需具有全国注册造价工程师注册证书或全国造价员证书（提供相关证书复印件加盖公章）。

## 五、其他应提供的资料

（一）保证金缴纳情况证明文件；

（二）竞争性谈判文件要求的其他材料。

## 一、竞价函

重庆化工职业学院：

1、经考察现场和研究               （项目名称）竞争性谈判文件、合同条款、规范、设计图纸、清单和其它有关文件后（含答疑、补遗），我方就上述设计任务及相关服务，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）及招标文件约定计取设计费，初始报价      元（大写：      ），以我公司最后报价为准。完成招标文件规定的所有设计任务。

1、质量目标设计文件必定达到国家政策法规及规范规定标准，满足当地供电部门具体要求并通过审核。

2、设计工期                             。

3、如果贵方接受我单位中标，我单位保证在供应商须知规定的期限内，按本投标配备的人员和设备开始本工程的设计工作，否则，贵方有权单方面终止合同，并另我单位立即退场，工程项目另行处理，由此造成的一切损失由我单位负责赔偿。

4、所提供的一切材料（含项目经理证、技术负责人职称证、法定代表人签字、所盖单位公章等）都是真实、有效、合法的。

5、我们同意在从规定的递交投标书截止之日起到投标有效期满前遵守本投标书。且本投标书一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

6、在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求提供高质量的后续服务。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本响应文件是我们双方合同的组成部分。

8、如果我们中标，我们将提供要求的履约保证金，及时签订合同。

9、我们声明，本响应文件的全部内容项目负责人和专业设计负责人都已了解和熟悉，并承诺中标后严格按此响应文件执行。

10、拟派往本项目的项目负责人为               （身份证号码：        ），未经许可，不得随意更换。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- 明细报价表

| 序号 | 内容 | 报价 （人民币：元） | 保证金 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月      日

经营期限：

姓名： 	 性别：  	年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： 	 （盖单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件或扫描件（双面）

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人，现委托   	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件（双面） | 委托代理人身份证复印件或扫描件（双面） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加谈判活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加谈判活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入响应文件一并递交。

- 竞争性谈判文件确认书

重庆化工职业学院：

我单位参加                    的投标，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，严格遵守并按其要求提交响应文件。

我方如中标，我单位保证愿意按上述竞争性谈判文件和其他有关资料的全部要求（包括合同条件、技术规范、图纸等）为条件设计该工程；保证本工程中标后绝不转包、挂靠，一旦建设单位发现、查实我单位有转包、挂靠、拟派往本工程的人员不到位、擅自更换项目负责人等行为，我单位自愿放弃中标资格并承担相应的法律和经济责任。我单位如未中标，招标人和招标代理机构有权无偿使用我方为本项目所提供的全部竞争性谈判文件文件。如我单位中标，承诺放弃因招标周期缩短而投诉及索赔的权利。

供  应  商：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人营业执照副本、资质证书副本、基本帐户开户许可证

注：提供复印件并加盖单位公章。

- 拟投入本项目设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业及 技术职称 | 执业资格情况 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 拟投入本项目设计人员资历表

| 姓 名 |  | 出生日期 |  | 技术职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 专 业 |  | 拟担任职务 |  |
| 时 间 |  | 项目/规模/职务/设计工作的经验/获奖情况 |  |  |  |

注：1.项目负责人、专业设计负责人按特定资格条件要求附相关资料。

2.每张表格只填写一个人。

- 已完成项目设计简况

| 业主名称 | 工程项目 及规模 | 设计服 务范围 | 项目设 计时间 | 工程投资估算（方元） | 项目 组人数 | 设计成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按文件第三章要求附相关资料。

- 技术响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                     法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 方案设计

1.方案设计文本：包含但不限于以下内容：

a、方案设计目录；

b、包含项目概况、设计依据、总体构思、综合说明（包括但不限于总体构思说明、功能分析、重要节点、消防、环保等各方面的考虑，拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明，各种要素设计的说明）以及投标人认为必要的其他内容。

- 设计图纸

1、设计图纸：包含但不限于以下内容：

2、总平面图、纵断面图、典型横断面图、主要立面图（结构物）、主要剖面图（结构物）、项目周边用地规划分析图、现状分析图、竖向设计图（或三维竖向设计关系图）、整体鸟瞰图或彩色透视效果图以及体现设计意图的其它图纸。

- 商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

- 诚信声明

致：重庆化工职业学院

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合本项目谈判文件规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- 竞争性谈判文件要求的其他材料

第七篇　图纸

在《重庆化工职业学院校园网》（http://www.cqhgzy.com）上

自行下载。

（结束）